**Definición del plan de actividades.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCUESTAS | | | | | |
| FECHA | HORA | DURACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA | |
| **10 de marzo, 2024** | 12:00 p.m. | 2 horas | Definición de las preguntas para la encuesta. | Aguilar, Ian; Alvarado, Rubén; Arzat, Erick & Garcilazo, Monica | Encuesta tentativa |
| **10 de marzo, 2024** | 9:00 a.m. | 2 horas | Prueba Piloto | Aguilar, Ian; Alvarado, Rubén; Arzat, Erick & Garcilazo, Monica | Grado de claridad de las preguntas |
| **10 de marzo, 2024** | 9:00 a.m. | 2 horas | Revisar las preguntas del cuestionario | Aguilar, Ian; Alvarado, Rubén; Arzat, Erick & Garcilazo, Monica | Encuesta final |
| **12 de marzo, 2024** | 11:00 a.m. | 3 horas | Aplicación del Cuestionario | Aguilar, Ian; Alvarado, Rubén; Arzat, Erick & Garcilazo, Monica | Encuestas Llenas |
| **18 marzo, 2024** | 02:00 p.m. | 2 horas | Interpretación de los resultados | Aguilar, Ian; Alvarado, Rubén; Arzat, Erick & Garcilazo, Monica | Resultado de las encuestas |